Desarrollo de aplicaciones - 2do cuatrimestre 2026

Ficha de principio de sprint

Grupo 2 – Mordi

Pedidos en casas de comidas rápidas (5 integrantes)

| Nro de sprint | Fecha de comienzo | Fecha de fin |
| --- | --- | --- |
| 3 | 24/09/2026 | 08/10/2026 |

Objetivos que nos ponemos

Dejar el negocio operable con stock y la cuenta del cliente completa, demostrable en el celular.

Un administrador carga el stock de cada producto por sucursal, crea otros administradores y ajusta los parámetros del sistema (radio de cobertura y tiempos de entrega).

Al confirmar un pedido, el sistema verifica y reserva el stock en la sucursal asignada; lo libera si el pedido se cancela y lo descuenta al entregarlo.

Un cliente modifica sus datos, recupera su contraseña y ve las sucursales disponibles para su ubicación.

En el seguimiento, el cliente ve la hora estimada de entrega y, si se pasó, el tiempo de retraso.

Resolver las mejoras del sprint 2.

Devolución del sprint 2:

Administrador:

-	Mostrar el código del pedido entero en el listado y en el detalle (hoy se ve abreviado).

-	Mostrar la hora estimada de entrega y el tiempo de retraso de cada pedido.

App Cliente:

-	Cambiar el color del estado Pendiente en la sección Mis pedidos (hoy se confunde con En preparación).

-	Mostrar la hora estimada de entrega del pedido.

-	Mostrar el tiempo de retraso cuando el pedido supera la hora estimada.

-	Cuando el carrito ya tiene productos, repetir pedido pasa a “Agregar al carrito” y suma los ítems a lo que ya hay.

Api:

-	Guardar la hora estimada de entrega al confirmar el pedido (que no se recalcule en cada consulta) y devolver el tiempo de retraso.

Requerimientos funcionales

| ID | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-CLI-03 | Recuperar contraseña |
| RF-CLI-04 | Modificar datos personales |
| RF-ADM-03 | Alta de administradores |
| RF-ADM-06 | ABM de stock |
| RF-ADM-07 | Consulta de administradores en el backoffice |
| RF-ADM-08 | Gestión de estados generales |
| RF-ADM-09 | Parámetros del sistema (radio de cobertura y tiempos de entrega) |
| RF-BRN-03 | Sucursales disponibles para la ubicación del cliente |
| RF-STK-01 | Stock por sucursal y producto |
| RF-STK-02 | Verificar disponibilidad al pedir |
| RF-STK-03 | Disponibilidad distinta por sucursal |
| RF-STK-04 | Reserva, descuento y liberación de stock |
| RF-TRK-03 | Tiempo estimado de entrega: hora estimada y tiempo de retraso |

Historias de usuario

HU-14: Como cliente, quiero consultar y modificar mis datos personales, para mantener mi cuenta al día.

HU-15: Como cliente, quiero recuperar mi contraseña, para volver a entrar si la olvidé.

HU-16: Como administrador, quiero crear otros administradores, para no depender de un solo usuario inicial.

HU-17: Como administrador, quiero cargar el stock de cada producto por sucursal, para saber qué hay en cada local.

HU-18: Como sistema, quiero verificar y reservar stock al confirmar un pedido, y liberarlo si se cancela, para no vender lo que no hay.

HU-19: Como administrador, quiero ajustar el radio de cobertura y los tiempos de entrega; como cliente, quiero ver qué sucursales me cubren, para saber quién puede prepararme el pedido.