# Alcance funcional

Proyecto: Mordi — Pedidos en casas de comidas rápidas

Fuente: docs/interno/Enunciado.txt

Versión: 1.3

Actualizado: 07/10/2026

Estado: cierre del Sprint 3 (corte 07/10, review 08/10) y decisión de promociones para el Sprint 4. Describe el producto comprometido y qué de eso ya está construido.

Documentos relacionados: Supuestos-y-decisiones.md, Requerimientos-funcionales.md, Historias-de-usuario.md, Incrementos-de-los-sprints.md, docs/sprints/Ficha-Sprint-4.md

## 1. Qué es el sistema

Una cadena de comida rápida necesita una plataforma digital para gestionar pedidos de delivery de punta a punta: desde que un administrador configura el menú hasta que el pedido se entrega al cliente.

El enunciado exige dos aplicaciones obligatorias que comparten la misma base de datos:

| Aplicación | Usuario | Dónde vive en el repo | Obligatoria |
| --- | --- | --- | --- |
| App de clientes (delivery) | Cliente / visitante | /frontend | Sí |
| App administrativa | Administrador | /backend/admin | Sí |
| App de repartidores | Repartidor | no se construye | No (Extensión 2, fuera de compromiso) |

Las tres piezas hablan con la misma API REST (/backend) y la misma base PostgreSQL.

La documentación y la UI se escriben en español. Código, tablas, JSON y URLs van en inglés (Customer, Admin, Branch, Product, Cart, Order).

## 2. Qué entra en el producto (funcionalidades base)

El alcance del trabajo práctico es el bloque Funcionalidades base del enunciado, más la Extensión 1. Lo que sigue es el compromiso del grupo para los 5 sprints, no lo que se entrega el 10/09.

### 2.1 Clientes

El cliente se registra, inicia sesión, recupera contraseña, modifica sus datos, administra direcciones de entrega (texto + latitud/longitud), consulta pedidos anteriores, arma un carrito y confirma pedidos nuevos.

### 2.2 Administradores

El sistema nace con un administrador inicial (seed). Los administradores inician sesión en una aplicación independiente y gestionan la información del negocio: productos, categorías, sucursales, promociones, stock, otros administradores, estados generales, parámetros y pedidos.

### 2.3 Sucursales

Cada sucursal es un local físico (nombre, dirección, lat/lng, horarios, teléfono, activa/inactiva). Al confirmar un pedido, el sistema elige desde qué sucursal se prepara. El cliente debe poder ver las sucursales disponibles para su ubicación.

Estrategia de asignación (Sprint 1): sucursal activa más cercana a la dirección de entrega, distancia Haversine. Si no hay ninguna activa, no se crea el pedido.

Estrategia de asignación (desde Sprint 3): sucursal activa más cercana dentro del radio de cobertura (parámetro coverage_radius_km, 5 km por defecto, editable en /admin/parameters). Si ninguna llega, no se crea el pedido y el checkout avisa que esa dirección no tiene cobertura. El horario de atención se muestra pero no se usa para asignar.

Sucursales disponibles (Sprint 3): el cliente ve en /branches las sucursales activas dentro del radio, para una dirección guardada o para la ubicación del dispositivo, de la más cercana a la más lejana. La primera es la que se asigna al confirmar.

### 2.4 Catálogo

ABM de categorías y productos. El producto tiene nombre, descripción, categoría, precio, imagen y estado disponible/no disponible. El cliente consulta solo productos disponibles.

Configuraciones especiales: el grupo las acotó a adicionales de hamburguesa (un producto de la categoría Adicional, ofrecido en Hamburguesas). Están implementadas desde el Sprint 2. Quitar ingredientes, tamaños y sabores no entran.

### 2.5 Carrito

Agregar productos, indicar cantidad y observaciones, ver el importe total y modificar el carrito antes de confirmar.

### 2.6 Pedidos

Al confirmar se registran: cliente (o datos de invitado, ver §5), sucursal asignada, dirección de entrega, fecha y hora, detalle, importe y estado inicial pending.

Estados previstos (lista del enunciado, sin recortar):

pending → confirmed → preparing → ready → on_the_way → delivered

cancelled desde pending o confirmed.

Desde el Sprint 2 la máquina está en uso: el admin avanza el estado y el cliente cancela en pending o confirmed. Cada cambio queda en OrderStatusHistory. El seguimiento, el historial y repetir pedido también están desde ese sprint.

### 2.7 Geolocalización, seguimiento e historial

Las direcciones guardan ubicación geográfica. Esa ubicación se usa para asignar sucursal. El mapa con recorrido es optativo (RF-GEO-03) y queda fuera del núcleo.

El cliente ve la evolución del pedido (sucursal, estado, historial de cambios, hora estimada y demora) y el historial (detalle, importe, fecha, estado final, repetir pedido). Está desde el Sprint 2; la hora fija y la demora, desde el Sprint 3.

### 2.8 Reportes base (obligatorios)

En el admin: productos más vendidos, menos vendidos, sin stock y con mayor facturación.

## 3. Extensión elegida

Extensión 1 — Stock, promociones y reportes extra.

Motivo: el admin base ya nombra stock y promociones; no suma una tercera aplicación; los reportes extra son evidencia clara en reviews. La Extensión 2 (calificaciones, notificaciones, app de repartidores) queda como plus después del medio término (22/10) solo si hay holgura. No forma parte del compromiso de los 5 sprints.

Dentro de Extensión 1:

•  Stock por sucursal y producto, verificación al pedir, reserva/descuento/liberación.

•  Promociones administrables y aplicables al pedido (el grupo acota las reglas: no un motor infinito).

•  Reportes adicionales de pedidos, clientes, sucursales y promociones.

El stock está implementado desde el Sprint 3. Las promociones y los reportes (base y extra) quedan para los Sprints 4 y 5.

Política de stock (Sprint 3): cantidad entera por sucursal y producto. Al confirmar se verifica que alcance en la sucursal asignada y se reserva; si falta algo, no se crea el pedido y el checkout nombra los productos que faltan. Al cancelar (pending o confirmed) se libera la reserva y al pasar a delivered se descuenta definitivamente. Un producto sin stock cargado en una sucursal cuenta como 0 ahí. Los adicionales también son productos y descuentan stock igual.

Política de promociones (Sprint 4): una sola promoción por pedido, aplicada al confirmar. Tipos: porcentual, monto fijo o 2x1 de un producto. Sin código es automática (gana la que más descuenta); con código es cupón y reemplaza a la automática. El descuento no supera el subtotal y queda congelado en el pedido. No hay combos, envío gratis ni cupón de un solo uso. El 2x1 no libera stock: se reservan todas las unidades. El contrato está en docs/sprints/Ficha-Sprint-4.md.

## 4. Fuera de alcance (explícito)

No se construye, salvo plus post medio término:

| Ítem | Motivo |
| --- | --- |
| App de repartidores | Extensión 2 |
| Calificaciones de pedidos | Extensión 2 |
| Notificaciones (email/push/in-app de eventos) | Extensión 2 |
| Mapa con recorrido estimado | Optativo del enunciado |
| Navegación real / Google Places | El enunciado no lo exige; lat/lng se cargan a mano en el núcleo |
| Motor genérico de reglas de producto | Solo configuraciones acotadas, más adelante |
| Horario de atención en la asignación de sucursal | Simplificación aceptada; el radio y el stock sí se usan desde el Sprint 3 |
| Correo real para recuperar contraseña | Flujo demostrable con token en modo demo; el correo es mejora |

## 5. Decisiones que delimitan el alcance

Estas decisiones ya están tomadas para no inflar el enunciado. El detalle y el resto de las reglas viven en Supuestos-y-decisiones.md. Acá se anotan las que cambian qué entra y qué no.

| Decisión | Valor |
| --- | --- |
| Aplicaciones | Dos SPAs independientes (cliente y admin), misma API y misma BD |
| Extensión | Propuesta 1 |
| Asignación Sprint 1 | Activa más cercana (Haversine) |
| Asignación desde Sprint 3 | Activa más cercana dentro del radio de cobertura (parámetro). Sin cobertura, no se crea el pedido |
| Stock (Sprint 3) | Reservar al confirmar, liberar al cancelar, descontar al entregar. Sin fila de stock = 0 |
| Parámetros (Sprint 3) | Tabla Parameter: radio de cobertura y constantes de ETA. Cambiarlos no recalcula pedidos ya confirmados |
| Recuperar contraseña (Sprint 3) | Token demostrable (sin SMTP), vence a los 30 min y es de un solo uso |
| Promociones (Sprint 4) | Una por pedido, aplicada al confirmar: porcentual, monto fijo o 2x1; automática o cupón. Sin combos ni envío gratis |
| Estados Sprint 1 | Solo pending al confirmar |
| Configuraciones de producto Sprint 1 | No. Solo observaciones en el ítem |
| Imagen de producto Sprint 1 | URL (upload es mejora, no bloquea el RF) |
| Carrito autenticado | Persistido en backend, uno por cliente |
| Visitante | Puede ver catálogo, armar carrito local y confirmar un pedido como invitado (POST /api/orders/guest). No reemplaza registro, login ni direcciones de cuenta |
| Moneda / zona | ARS, timezone Argentina |
| Mapa | Fuera del núcleo |

El checkout de invitado es una capacidad adicional del grupo. El enunciado sigue exigiendo registro, sesión y direcciones del cliente; esos RF no se dan por cubiertos con el flujo guest.

## 6. Alcance del Sprint 1 (40% del TP base)

Corte: 09/09/2026 23:59. Review: 10/09/2026.

El incremento es un hilo vertical, no pantallas sueltas: configurar el menú → armar el pedido → registrarlo.

Entra (16 RF): RF-CLI-01, RF-CLI-02, RF-CLI-05, RF-CLI-07, RF-ADM-01, RF-ADM-02, RF-ADM-04, RF-BRN-01, RF-CAT-01, RF-CAT-02, RF-CAT-03, RF-CRT-01 a RF-CRT-04, RF-ORD-01. Lat/lng de direcciones arranca RF-GEO-01 como parte de RF-CLI-05.

Demo mínima:

1.  Admin seed inicia sesión y carga categoría, producto y sucursal.

2.  El cliente ve el catálogo (un producto available=false no aparece).

3.  Se arma el carrito, se ve el total y se confirma un pedido con sucursal, dirección, detalle, importe y estado pending.

No entra en Sprint 1: recuperar contraseña, perfil, seguimiento, historial, repetir pedido, máquina de estados, cancelación, alta de más admins, reportes, stock/promos aplicadas, mapa, Extensión 1 y 2.

## 7. Mapa de páginas del producto

Rutas de pantalla alineadas a los recursos de la API. Texto visible en español. Estado al 07/10/2026.

### 7.1 App cliente (/frontend)

| Ruta | Estado | Función |
| --- | --- | --- |
| /login | Hecho | Iniciar sesión |
| /register | Hecho | Registro |
| /products | Hecho | Catálogo filtrable por categoría |
| /products/:id | Hecho | Detalle, adicionales de hamburguesa y agregar al carrito |
| /cart | Hecho | Ítems, cantidades, observaciones, adicionales, total |
| /checkout | Hecho | Confirmar pedido (cuenta o invitado); avisa sin cobertura o sin stock |
| /account/addresses | Hecho | ABM de direcciones, alias y geolocalización del dispositivo |
| /forgot-password | Hecho | Recuperar contraseña (token demo) |
| /reset-password | Hecho | Nueva contraseña con el token |
| /account | Hecho | Datos personales y cambio de contraseña |
| /branches | Hecho | Sucursales activas dentro del radio |
| /orders | Hecho | Historial y repetir (suma al carrito si ya hay ítems) |
| /orders/:id | Hecho | Seguimiento: sucursal, timeline, hora estimada, demora, cancelar |

### 7.2 App admin (/backend/admin)

| Ruta | Estado | Función |
| --- | --- | --- |
| /admin/login | Hecho | Login de administrador |
| /admin | Hecho | Home |
| /admin/categories | Hecho | ABM categorías |
| /admin/products | Hecho | ABM productos (URL o carga de imagen) |
| /admin/branches | Hecho | ABM sucursales; la dirección se puede geocodificar |
| /admin/orders | Hecho | Pedidos, código completo, cambio de estado, hora y demora |
| /admin/admins | Hecho | Alta, edición y baja de administradores |
| /admin/stock | Hecho | Stock por sucursal (disponible y reservado) |
| /admin/parameters | Hecho | Radio, constantes de ETA y estados en lectura |
| /admin/promotions | Sprint 4 | ABM promociones |
| /admin/reports | Sprint 4–5 | Reportes base y extra |

## 8. Visión de incrementos (5 sprints)

No sustituye las fichas de cada sprint. Sirve para no abrir frentes de más.

| Sprint | Review | Foco |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10/09 | Núcleo: auth, catálogo, sucursales, carrito, confirmar pedido, docs v0 |
| 2 | 24/09 | Estados del pedido, gestión de pedidos en admin, seguimiento, cancelar, historial, repetir pedido, adicionales de hamburguesa |
| 3 | 08/10 | Stock por sucursal (Ext. 1), perfil, recuperar contraseña, alta de admins, parámetros y radio de cobertura, sucursales disponibles, hora estimada y demora |
| 4 | 29/10 | Promociones, reportes base, medio término (22/10) con demo estable |
| 5 | 19/11 | Reportes extra de Extensión 1, testing, carpeta final (entrega 12/11), demo 27/11 |

Si hay que recortar, se recorta mapa, notificaciones y Extensión 2. No se recorta el flujo de pedido ni el ABM de productos y categorías.

## 9. Qué está hecho al cierre del Sprint 3

De los 40 RF obligatorios, están cubiertos 35. Faltan el ABM de promociones (RF-ADM-05) y los cuatro reportes base (RF-RPT-01 a RF-RPT-04).

De la Extensión 1 está el stock en el checkout (RF-STK-01 a RF-STK-04). Faltan promociones, reportes extra y la alerta de stock mínimo.

| Hecho (Sprints 1 a 3) | Pendiente |
| --- | --- |
| Cuenta de cliente completa: registro, sesión, perfil, recuperar contraseña, direcciones | Promociones (ABM y aplicación en el pedido) |
| Catálogo, carrito, adicionales de hamburguesa, checkout de cuenta e invitado | Reportes base de productos |
| Pedido vivo: estados, cancelar, seguimiento con hora y demora, historial, repetir | Reportes extra de Extensión 1 |
| Admin: productos, categorías, sucursales, pedidos, stock, parámetros, más administradores | Alerta de stock mínimo |
| Asignación por radio y reserva de stock | Mapa y Extensión 2 (siguen fuera) |

El detalle de cada incremento está en Incrementos-de-los-sprints.md.

## 10. Trazabilidad enunciado → este alcance

| Bloque del enunciado | ¿En el producto? | Al 07/10/2026 |
| --- | --- | --- |
| Gestión de usuarios (clientes) | Sí | Completo |
| Administradores | Sí | Seed, login, alta, edición y baja |
| Sucursales | Sí | ABM, radio de cobertura y listado para el cliente |
| Catálogo | Sí | ABM, consulta y adicionales de hamburguesa |
| Carrito | Sí | Completo, con adicionales |
| Realización de pedidos | Sí | Confirmación, máquina de estados y cancelación |
| Geolocalización | Sí (mapa optativo) | Lat/lng, GPS del cliente y geocodificación de sucursales. Sin mapa |
| Seguimiento | Sí | Sucursal, timeline, hora estimada y demora |
| Historial | Sí | Listado, detalle y repetir |
| Sistema administrativo | Sí | Falta promociones |
| Reportes base | Sí | No empezados |
| Extensión 1 | Sí (compromiso) | Stock sí; promociones y reportes extra no |
| Extensión 2 | No (plus) | No |

## Historial

| Versión | Fecha | Qué cambió |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 07/10/2026 | Política de promociones del Sprint 4 (una por pedido, aplicada al confirmar) |
| 1.2 | 07/10/2026 | Estado al cierre del Sprint 3: páginas hechas, 35/40 RF base y stock de Extensión 1 |
| 1.1 | 03/10/2026 | Asignación con radio de cobertura, sucursales disponibles, política de stock y decisiones del Sprint 3; visión de sprints según lo cubierto |
| 1.0 | 07/09/2026 | Versión inicial en la carpeta |