# Desarrollo de aplicaciones - 2do cuatrimestre 2026
Ficha de principio de sprint

### Grupo 2 - Mordi

Pedidos en casas de comidas rápidas (5 integrantes)

| ### Nro de sprint | ### Fecha de comienzo | ### Fecha de fin |
| --- | --- | --- |
| 1 | 21/08/2026 | 11/09/2026 |

### Objetivos que nos ponemos

Cubrir el 40% de las funcionalidades base del TP. 
Un administrador inicia sesión (usuario seed) y carga categorías, productos y sucursales.

Un cliente se registra, inicia sesión, carga una dirección con ubicación geográfica, arma el carrito y confirma un pedido.

El pedido queda persistido con cliente, sucursal, dirección, fecha y hora, detalle de productos, importe y estado inicial.

Requerimientos funcionales

| ID | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-CLI-01 | Registro de cliente |
| RF-CLI-02 | Inicio de sesión de cliente |
| RF-CLI-05 | Administrar direcciones |
| RF-CLI-07 | Realizar un pedido nuevo |
| RF-ADM-01 | Administrador inicial |
| RF-ADM-02 | Inicio de sesión de administrador |
| RF-ADM-04 | Aplicación administrativa independiente |
| RF-BRN-01 | ABM de sucursales |
| RF-CAT-01 | ABM de productos |
| RF-CAT-02 | ABM de categorías |
| RF-CAT-03 | Consulta del catálogo |
| RF-CRT-01 | Agregar productos al carrito |
| RF-CRT-02 | Cantidad, observaciones |
| RF-CRT-03 | Cálculo del importe total |
| F-CRT-04 | Modificar el carrito |
| RF-ORD-01 | Confirmación del pedido |

### Historias de usuario 

HU-01: Como visitante, quiero registrarme e iniciar sesión, para usar la app como cliente.

HU-02: Como administrador, quiero un usuario seed e iniciar sesión en /admin, para cargar el menú.

HU-03: Como administrador, quiero crear y editar categorías y productos, para armar el catálogo.

HU-04: Como cliente, quiero ver productos por categoría, para armar un pedido.

HU-05: Como administrador, quiero cargar sucursales con ubicación y horario, para que un pedido tenga un local de origen.

HU-06: Como cliente, quiero cargar mis direcciones con ubicación geográfica, para indicar dónde entregar.

HU-07: Como cliente, quiero agregar, cambiar y quitar productos y ver el total, para controlar lo que voy a pagar.

HU-08: Como cliente, quiero confirmar el pedido, para que quede registrado en el sistema.