# Desarrollo de aplicaciones - 2do cuatrimestre 2026
Ficha de principio de sprint

### Grupo 2 – Mordi

Pedidos en casas de comidas rápidas (5 integrantes)

| ### Nro de sprint | ### Fecha de comienzo | ### Fecha de fin |
| --- | --- | --- |
| 2 | 10/09/2026 | 24/09/2026 |

### Objetivos que nos ponemos

Dejar el ciclo de vida del pedido demostrable en celular.
Un administrador consulta pedidos y avanza su estado (pendiente a entregado), dejando historial con fecha y hora.
Un cliente consulta el seguimiento (sucursal, estado, timeline, ETA), cancela si aplica, ve el historial y puede repetir un pedido.
Resolver las mejoras del sprint1.

### Devolución del sprint1:

- Resolver responsividad en la app administrativa. Cambiaria el menú.

- Resolver latitud y longitud. Pedir permiso para obtener los datos.

- Mejorar diseño de las direcciones.

- Mejorar estetica del carrito, elementos muy pegados entre si,

- Ajustar boton de volver al menu, muy pegado al header.

- Que cuando agregues un elemento al carrito te mande de vuelta al menú. ”Seguir comprando”. Y que en el header donde esta el carrito muestre el conteo.

- Verificar validaciones de los formularios (login, signin, confirmar pedido, etc). Estan hechas en HTML, pasarlas a JS.

- Tocar en salir solo cambia el boton de "Salir" a "registrarse", al estar logeado te muestre tu nombre. “Hola Pepido”

- Revisar asunto del token

- Los adicionales que sean para la hamburguesa.

- El menú mobile que sea bottonbar.

Requerimientos funcionales

| ID | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-CLI-06 | Consultar pedidos anteriores |
| RF-ORD-02 | Estados del pedido |
| RF-ORD-03 | Cambio de estado con fecha y hora |
| RF-ORD-04 | Cancelación |
| RF-TRK-01 | Consultar evolución del pedido |
| RF-TRK-02 | Información de seguimiento |
| RF-TRK-03 | Cálculo de tiempo estimado de entrega |
| RF-HIS-01 | Historial de pedidos |
| RF-HIS-02 | Repetir un pedido anterior |
| RF-ADM-10 | Gestión de pedidos en backoffice |

### Historias de usuario

HU-09: Como cliente, quiero ver mis pedidos anteriores con detalle, importe, fecha y estado, para saber qué pedí y cómo terminó.

HU-10: Como cliente, quiero ver cómo evoluciona mi pedido, para saber quién lo prepara, en qué está y cuándo llega.

HU-11: Como cliente, quiero cancelar un pedido que todavía no empezó a prepararse, para no recibirlo si me arrepentí.

HU-12: Como cliente, quiero repetir un pedido anterior, para no armar el carrito de nuevo.

HU-13: Como administrador, quiero ver los pedidos y cambiar su estado, para llevar cada uno hasta la entrega.